# Plan Priorizado de Correcciones — COSTPRO 4 (MISIÓN 1, 2026-10-16)

Table of Contents

# PLAN PRIORIZADO DE CORRECCIONES — COSTPRO 4 MULTITIENDA

Fecha: 2026-10-16 · Base: inventario maestro INVENTARIO_MAESTRO_TAREAS_COSTPRO_2026-10-16.md (101 tareas; 80 abiertas) Propósito: preparar misiones pequeñas, ordenadas por prioridad y dependencia, para ejecutar de forma controlada. Este plan NO implementa nada todavía. Convención de prioridades: P0 crítica · P1 alta · P2 media · P3 baja (según impacto/riesgo real, no antigüedad documental).

## MISIÓN A — Hotfixes de operación con evidencia ya verificada (P1, ~1 día)

- Objetivo: eliminar los 4 defectos de operación confirmados en código durante esta auditoría.

- Tareas incluidas: CP-POS-003 · CP-POS-007 · CP-CAT-004 · CP-SEC-019.

- Dependencias: ninguna externa. Son 4 PRs pequeños e independientes (o 1 PR con 4 commits separados).

- Riesgos: CP-SEC-019 toca 35 archivos: hacerlo por helper compartido (uuidRegex canónico ya existe en useCatalogProducts.ts) y en 2-3 PRs temáticos para revisión cómoda.

- Archivos/componentes a investigar:

  - src/components/views/terminal/views/inventory_count/useInventoryCount.ts (+ test).

  - src/components/views/terminal/views/pos/useSalesCatalog.ts + schema de /api/pos/checkout.

  - src/hooks/api/useReceptions.ts (insert de products + tenant_id de sesión).

  - Helper de validación UUID + 35 route.ts (lista por grep z.string().uuid()).

- Pruebas necesarias: unit del hook de conteo; test de contrato del checkout con notas; test de recepción con producto nuevo; suite de contratos con UUID sintético de Central.

- Criterios de aceptación:

  - «Venta por Conteo» lista productos de la tienda activa.

  - Venta desde Catálogo con nota → nota persistida y visible en detalle.

  - Alta de producto desde recepción con usuario de tienda → 200.

  - grep z.string().uuid() = 0 en src/app/api.

- Condiciones antes de empezar: working tree limpio; CI verde en main; rama por fix.

- Qué NO modificar durante la misión: migraciones SQL, policies RLS, flujos de pago (create_sale_v2), datos de producción.

## MISIÓN B — Verificación pasiva del P0 y triage de bugs activos (P0, ~2 h)

- Objetivo: confirmar la vigencia real de CP-SEC-012 (BUG-013/017/022/024) y cerrar el triage.

- Tareas incluidas: CP-SEC-012 (verificación + fix si procede).

- Dependencias: ninguna; se puede hacer ANTES de la Misión A.

- Riesgos: la verificación usa endpoints públicos sin escribir datos (curl con/sin token); cero riesgo si es solo lectura.

- Archivos/componentes: src/app/api/legal/incidents/*, src/app/api/reports/*, src/components/.../academy (sanitización de filename), e2e/auth.spec.ts, e2e/reports.spec.ts, e2e/academy.spec.ts, e2e/legal.spec.ts.

- Pruebas necesarias: curl sin token (esperado 401); E2E de XSS; decisión de persistencia para BUG-024.

- Criterios de aceptación: si el bug está vivo → hotfix + invertir test.fail a test.pass; si está muerto → actualizar specs y cerrar con evidencia.

- Condiciones antes de empezar: autorización explícita para tocar esos endpoints (son del dominio legal/reportes).

- Qué NO modificar: contenido real de incidents/reportes de producción.

## MISIÓN C — Decisiones del negocio que desbloquean (sin código, 1 sesión)

- Objetivo: tomar las decisiones que bloquean 12+ tareas técnicas.

- Tareas incluidas (decisiones): CP-INV-005 (política stock negativo) · CP-DATA-001 (limpieza E2E/QA por lotes) · CP-SEC-010 (DT-03 tenant) · CP-SEC-011 (DT-06 aprobación) · CP-INV-002/003 (datos comerciales faltantes) · CP-INV-004 (actualizar precios) · CP-IPV-001 (autorización de backfill de ledger) · CP-DATA-005/006 (pares neto-cero y tarifas de julio) · CP-CAT-006 (backfill service_type_id).

- Dependencias: el resultado define el alcance de las Misiones E/F.

- Riesgos: ninguna técnica; el riesgo es retrasarlas (misiones futuras repetirán investigación).

- Entregable: registro de decisiones en docs/decisions/ con fecha y efecto sobre IDs.

- Condiciones antes de empezar: propietario con acceso a Supabase dashboard y a la referencia del papel/Excel.

- Qué NO modificar: nada — solo documentar decisiones.

## MISIÓN D — Red de seguridad de calidad (P1, 2-3 días, multiplicador)

- Objetivo: reactivar la red E2E sin riesgo de contaminar negocio.

- Tareas incluidas: CP-INFRA-011 (prerequisito) · CP-INFRA-001 · CP-INFRA-006 (solo fixtures P0 de recepción) · CP-INFRA-009 (política anti-merge-ERROR) · CP-INFRA-014 (verificar branch protection).

- Dependencias: CP-INFRA-011 habilita el resto; Misión C decide credenciales/cuotas.

- Riesgos: el proyecto de pruebas debe crearse vacío y con guardas (variables E2E_ISOLATION ya existen); no apuntar nunca workflows al proyecto de negocio.

- Archivos/componentes: .github/workflows/ci.yml, test-coverage.yml, e2e/fixtures.ts, playwright.config.ts, secrets de GitHub, settings de branch protection.

- Pruebas necesarias: corrida completa de test:e2e:creation aislada; PR con fallo E2E intencional que debe bloquear merge.

- Criterios de aceptación:

  - E2E bloqueante en verde en un PR real.

  - E2E-INV-010 y E2E-PO-005 automatizados.

  - Regla «no merge con preview ERROR / tsc fallando» documentada y aplicada.

- Condiciones antes de empezar: proyecto Supabase de pruebas provisionado con credenciales en secrets.

- Qué NO modificar: el proyecto de negocio (wthkddeleylijmonclxg); nada de la app funcional.

## MISIÓN E — Campaña de seguridad por lotes (P1, continuada)

- Objetivo: reducir superficie de ataque y eliminar la bomba de tiempo de la allowlist.

- Tareas incluidas: CP-SEC-006 (5 endpoints Alta primero: stores/[id]/backup/restore, stores/[id]/archive, stores/[id]/restore, catalog/bulk-import, exchange-rates/bulk-upload) · CP-CAT-005 · CP-SEC-005 + CP-INFRA-004 (migración de saneamiento del histórico SQL) · CP-SEC-007 (gate fail-closed) · CP-SEC-013 (Upstash) · CP-SEC-004 (audit en transfers/recepciones) · CP-SEC-020 (manage_user_memberships) · CP-SEC-003.

- Dependencias: Misión D para correr gates con confianza; Misión C para nada bloqueante aquí.

- Riesgos: la migración de saneamiento del histórico SQL es la pieza delicada — hacerla con replay completo en entorno aislado (Misión D) antes de aplicar; cambios de RLS con tests de aislamiento (supabase/tests/isolation_test.sql).

- Archivos/componentes: endpoints del backlog, ci-gate-allowlist.json, security-gate.yml, rate-limit.ts, transfers/route.ts, useReceptions.ts, migraciones nuevas «fixup».

- Pruebas necesarias: security-contract tests; replay supabase db reset + suite; test de rate-limit cross-instancia; test de audit_logs.

- Criterios de aceptación: 5 endpoints Alta removidos del backlog; allowlist ≤ 10 ítems justificados; replay limpio sin reintroducir vulnerabilidades; audit_logs con actor en transfers/recepciones.

- Condiciones antes de empezar: entorno aislado disponible; ventana acordada para la migración fixup.

- Qué NO modificar: históricos de datos; solo definiciones de esquema/funciones con protocolo gobernado.

## MISIÓN F — Contabilidad, catálogo y datos maestros (P1/P2, por lotes)

- Objetivo: restaurar la verdad contable del catálogo y de los costos.

- Tareas incluidas: CP-IPV-003 (WAC 680x, corrección gobernada) → CP-IPV-002 (TAREA 3 COGS bajo política de la Misión C) → CP-INV-001 (4 productos Puerto Padre) → CP-POS-010 (aplicar migración ref_type + confirmación viva del Reporte Entrega) → CP-IPV-001 (backfill autorizado) → CP-INV-002/003/004 (altas/precios/costos con datos de la Misión C) → CP-INV-005/006 (ajustes de conciliación autorizados).

- Dependencias: Misión C (todas las decisiones) y Misión D (entorno para validar).

- Riesgos: escrituras históricas — cada una con wac_change_log/audit, delta 0 verificado y baseline antes/después (patrón ya probado en TAREA 2/2B, CP-RES-007).

- Archivos/componentes: protocolos fn_recalc_wac, reconcile_stock, products_tenant_insert, migración 20261012000001_cash_report_adjustments.sql, period-attribution.ts.

- Pruebas necesarias: conciliaciones solo-lectura antes/después; baseline ENERVIDA con isolation_check.py; verificación en vivo del Reporte Entrega.

- Criterios de aceptación: 0 productos con WAC implausible; conciliación inventario↔ledger sin divergencias no clasificadas; cash report con ajustes en despliegue.

- Condiciones antes de empezar: decisiones firmadas (Misión C); autorización explícita por lote de escritura.

- Qué NO modificar: ventas/devoluciones ya registradas sin autorización específica; datos de tiendas protegidas (ENERVIDA-VITALLCONS con baseline commiteado).

## MISIÓN G — UX, higiene y deuda menor (P2/P3, intercalable)

- Tareas incluidas: CP-POS-008 (tasas 680) · CP-POS-009 (selector de fecha) · CP-POS-004/005/006 (comisiones fallback/firmas/test) · CP-INV-008/009 · CP-CAT-001/002/003/007 · CP-UI-001 (sub-ítems 2-5) · CP-UI-005 (cerrar P1-P10) · CP-UI-002/003/006 · CP-IPV-005 · CP-DATA-004 · CP-INFRA-002/003/005/007/008/010/012/013/015/016/017 · CP-OBS-001/002 (triage final) · CP-INFRA-012.

- Dependencias: independiente; útil como relleno entre misiones A-E.

- Riesgos: bajos; cada tarea es autónoma con su PR.

- Criterios de aceptación: por tarea, según ficha del inventario maestro.

- Qué NO modificar: nada de las áreas activas de las misiones anteriores durante sus ventanas.

## Secuencia recomendada y dependencias

Misión B (P0 verificación) ─┐
Misión A (hotfixes) ────────┼──► Misión C (decisiones) ──► Misión D (red E2E) ──► Misión E (seguridad) ──► Misión F (contabilidad)
                            └────────────────────────── Misión G (intercalable siempre)

- Regla de oro operativa: ninguna escritura a BD compartida sin autorización explícita por lote; ninguna migración sin replay probado en entorno aislado; baseline de ENERVIDA verificado antes y después de cada misión (scripts/ci-fix/isolation_check.py).

- Cierre de misión: actualizar estados en el inventario maestro (los IDs CP-* son estables), mover tareas de PENDIENTE a RESUELTA con evidencia, y commitear el informe en docs/audits/.