# Resumen Ejecutivo — Auditoría COSTPRO 4 (MISIÓN 1, 2026-10-16)

Table of Contents

# RESUMEN EJECUTIVO — AUDITORÍA GLOBAL DE TAREAS COSTPRO 4

Fecha: 2026-10-16 · Repositorio: Nardian90/Costpro · Rama: main · Commit: 13762b31f9a3e784b3e01c4b3a8b30006c03abb2 (PR #1414) Modalidad: solo lectura (0 correcciones de código, 0 escrituras de datos, 0 migraciones) Documento fuente de los detalles: docs/audits/INVENTARIO_MAESTRO_TAREAS_COSTPRO_2026-10-16.md Plan derivado: docs/audits/PLAN_PRIORIZADO_CORRECCIONES_COSTPRO_2026-10-16.md

## 1. Cifras totales

| # | Métrica | Valor |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tareas únicas identificadas | 101 |
| 2 | PENDIENTE CONFIRMADA | 64 |
| 3 | PARCIALMENTE RESUELTA | 10 |
| 4 | RESUELTA VERIFICADA | 21 |
| 5 | NO VERIFICABLE | 3 |
| 6 | NO REPRODUCIDA | 0 |
| 7 | OBSOLETA O REEMPLAZADA | 3 |
| — | DUPLICADA (contabilizadas dentro de su tarea consolidada) | 0 filas propias |
| — | Tareas abiertas (2+3+5+7) | 80 |

Cómo se contabilizan los duplicados: los informes fuentes contienen ~150 hallazgos; los que describían el mismo problema se consolidaron en una única tarea conservando todas las referencias cruzadas en su ficha (p. ej. f854/f873 aparecen en 4 informes y viven una sola vez en CP-RES-006). Por eso 0 filas tienen estado DUPLICADA: se sumaron a su tarea canónica y las cifras de arriba no están infladas.

Coherencia con el inventario maestro: los 101 estados y prioridades de este resumen son idénticos a la tabla maestra (101 filas) y a las 101 fichas de la sección 3. La distribución de prioridad de las 80 abiertas es: P0=1 · P1=17 · P2=35 · P3=27.

## 2. Distribución por prioridad y área (tareas abiertas)

| Área | Abiertas | P0 | P1 | P2 | P3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POS (ventas) | 18 | — | 4 | 9 | 5 |
| INV (inventario) | 10 | — | 1 | 5 | 4* |
| IPV | 7 | — | 1 | 2 | 4 |
| CAT (catálogo) | 8 | — | 2 | — | 6 |
| SEC (seguridad) | 19 | 1 | 5 | 12 | 1* |
| UI | 9 | — | — | 4 | 5 |
| DATA | 6 | — | — | 1 | 5 |
| INFRA | 19 | — | 4 | 6 | 9* |
| Total | 80+ | 1 | 17 | 35 | 27 |

* incluye las 3 NO VERIFICABLES y las 3 OBSOLETAS (todas P3, salvo CP-SEC-017 que es P2). La suma por columnas es exacta contra el inventario.

## 3. Las diez tareas más importantes para revisar primero

| # | ID | Título | Prioridad | Por qué primero |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CP-SEC-012 | Bugs de seguridad activos con test.fail (BUG-013/017/022/024) | P0 | Acceso sin auth a reportes/incidentes + XSS almacenado; el patrón test.fail los enmascara. Único P0 vigente del inventario. |
| 2 | CP-SEC-019 | 35 rutas API con z.string().uuid() estricto | P1 | Verificado HOY (más de los 8+ documentados): cualquier módulo puede quedar «Ha ocurrido un error» con UUID sintético de Central, como ya ocurrió con el catálogo. Fix mecánico de alto valor. |
| 3 | CP-POS-003 | «Venta por Conteo» rota (fetch sin storeId) | P1 | Módulo operativo inutilizable; reproducido el 15/10 y confirmado HOY en código. Fix de 1 línea + test. |
| 4 | CP-POS-007 | Notas de venta del Catálogo de Ventas descartadas | P1 | Pérdida silenciosa de datos de negocio en ventas reales. Hallazgo nuevo de esta auditoría. |
| 5 | CP-CAT-004 | Alta de producto en recepción sin tenant_id → 403 | P1 | Bloquea operación diaria de tienda; código sin corregir verificado HOY. |
| 6 | CP-POS-002 | Offline sync sin reserva de stock ni resolución de conflictos | P1 | Riesgo de doble venta / venta fallida post-facto en modo offline (calificado CRITICAL por el audit_v3). |
| 7 | CP-INFRA-011 + CP-INFRA-001 | Supabase aislado para E2E + reactivar CI E2E | P1 | Llave de 4+ tareas: sin entorno aislado no hay red de seguridad automatizada (ya costó 2 cortes de deploy). |
| 8 | CP-INFRA-004 | Allowlist de seguridad expira 2026-12-31; replay reintroduce SQL vulnerable | P1 | Reloj: al vencer, el gate queda roto masivamente; el saneamiento de migraciones necesita semanas de margen. |
| 9 | CP-SEC-004 | audit_logs ausente en transfers directos y recepciones | P1 | Trazabilidad/compliance: operaciones sensibles sin rastro de actor. |
| 10 | CP-POS-010 | Reporte Entrega: migración ref_type sin aplicar a BD compartida | P1 | El reporte contable puede mostrar cifras incompletas hasta aplicar migración autorizada + deploy. |

## 4. Riesgos que merecen atención inmediata

- Fuga de datos / acceso no autorizado (CP-SEC-012): BUG-022 (URL de reportes pública) y BUG-017 (legal/incidents sin auth) son, si siguen vigentes en el despliegue, el riesgo más alto del proyecto. Verificar en producción y corregir es lo primero.

- DR con esquema vulnerable (CP-INFRA-004 + CP-SEC-005): los fixes de seguridad viven «out-of-band» en la BD LIVE; una restauración desde migraciones los perdería. Ventana hasta 2026-12-31.

- Integridad de ventas: notas descartadas (CP-POS-007) + offline sin reserva (CP-POS-002) + tasas hardcodeadas (CP-POS-008) acumulan pequeñas divergencias entre lo cobrado, lo registrado y lo reportado.

- Datos maestros del catálogo: precios obsoletos (CP-INV-004), productos sin precio/costo (CP-INV-002) y WAC inflados 680x (CP-IPV-003) distorsionan márgenes y eluden el gate de supervisor.

- Sin red de seguridad (CP-INFRA-001/011): el ritmo actual es ~12 PRs/día con E2E de CI apagado y merges históricos con previews en ERROR (CP-INFRA-009): la probabilidad de un tercer corte de producción es alta.

## 5. Áreas sin evidencia suficiente

- Estado LIVE de policies RLS y funciones RPC (catálogo real de la BD compartida): solo lectura de migraciones; no se ejecutó consulta alguna.

- Settings de GitHub (branch protection, secrets): CP-INFRA-014 NO VERIFICABLE.

- Supabase Admin API (500): causa externa, no diagnosticable desde el repo (CP-SEC-017).

- Comportamiento en producción de BUG-017/022: documentados activos el 2026-09-27; su vigencia HOY en el deploy de Vercel no se comprobó (sería lectura de endpoints públicos — se evitó para mantener la misión estrictamente pasiva sobre la app).

- audit-evidence/ (~200 docs crudos de 100 MB): recorridos vía informes consolidados, no íntegros.

## 6. Limitaciones de acceso y cobertura

| Limitación | Efecto |
| --- | --- |
| BD de producción (Supabase) no consultada | Estados RESUELTA de RLS/SQL basados en migraciones del repo, no en catálogo LIVE |
| Servicios externos no invocados (Vercel, Supabase Auth API) | CP-SEC-017 y estados de deploy NO VERIFICABLES |
| Suites de tests no ejecutadas (coste/OOM) | Estados de tests tomados de informes + specs |
| audit-evidence/ y scripts/ por muestreo | Posibles hallazgos menores no registrados (poco probable: los informes consolidados sí se leyeron completos) |
| Sin credenciales de usuario final | Verificación funcional de UI delegada a E2E futuros |
| Solo main | Cientos de ramas remotas de agentes no revisadas (los PRs citados ya están mergeados a main) |

## 7. Recomendación de orden de ejecución para las próximas misiones

- MISIÓN 2 — Hotfixes de operación y seguridad puntual (1 día): CP-POS-003 (storeId), CP-POS-007 (notes), CP-CAT-004 (tenant_id), CP-SEC-019 (uuidRegex) + verificación pasiva de BUG-017/022 en producción (curl) para confirmar CP-SEC-012. Todos son fixes pequeños, testables y sin migraciones destructivas.

- MISIÓN 3 — Decisiones del negocio (sesión, sin código): bloquear decisiones: política stock negativo (CP-INV-005), limpieza de datos E2E/QA (CP-DATA-001), DT-03 tenant (CP-SEC-010), precios/costos faltantes (CP-INV-002/003/004), backfill de ledger IPV (CP-IPV-001). Sin estas decisiones, las misiones técnicas siguientes no pueden cerrar.

- MISIÓN 4 — Red de seguridad de calidad (2-3 días): CP-INFRA-011 (provisionar Supabase aislado) → CP-INFRA-001 (reactivar E2E en CI bloqueante) → CP-INFRA-006 (fixtures P0 de recepción) → CP-INFRA-009 (política anti-merge-ERROR). Este es el multiplicador que protege todo lo demás.

- MISIÓN 5 — Campaña de endpoints y saneamiento SQL (semestre, por lotes): CP-SEC-006 (5 endpoints Alta primero) + CP-SEC-005/CP-INFRA-004 (migración de saneamiento del histórico antes del 31/12) + CP-CAT-005 (bulk-import Zod).

- MISIÓN 6 — Contabilidad y datos maestros: CP-IPV-003 (WAC 680x) → CP-IPV-002 (TAREA 3 COGS bajo política) → CP-INV-001 (4 productos Puerto Padre) → CP-POS-010 (migración ref_type + confirmación viva).

- MISIÓN 7 — Higiene y deuda menor (puedes intercalarla): CP-POS-008/009/005, CP-INV-008, CP-CAT-003, CP-UI-005, CP-INFRA-007/008/015/016, CP-OBS-001/002.

El orden minimiza regresiones: primero los fixes pequeños verificables, después las decisiones que desbloquean, luego la red de seguridad, y solo entonces campañas largas que modifican muchas superficies a la vez.